附件5

楚雄州2022年预算重点领域财政项目

文本公开

- 一、项目名称

- 楚雄州2022年中小河流治理工程。

- 立项依据

- 1.《楚雄州水务局关于双柏县沙甸河中村河段河道治理工程初步设计报告的批复》（楚水复〔2020〕30号）

2.《楚雄州水务局关于双柏县沙甸河坡脚底至南孔段河道理工程初步设计报告的批复》（楚水复〔2020〕29号）

- 三、项目实施单位

双柏县水务局。双柏县沙甸河中村河段河道治理工程施工单位为：临沧汇邦建筑工程有限公司、湖南松雅建设集团有限公司、云南今明建设工程有限公司；双柏县沙甸河坡脚底至南孔段河道治理工程施工单位为：云南省华坪县石正建筑有限责任公司、云南顺辉建筑工程有限责任公司、云南凯源建设工程有限公司。

- 四、项目基本概况

- 双柏县沙甸河中村河段河道治理工程批复总投1432.07万元，批复治理河长5.421公里，保护人口0.522万人，保护农田0.232万亩，工程于2021年 12月10日开工建设，累计到位中央资金859万元，目前完成投资475.61万元，完成河道治理长1.41公里。

- 双柏县沙甸河坡脚底至南孔段治理工程批复总投1161.64万元，批复治理河长4.21公里，保护人口0.026万人，保护农田0.051万亩，工程于2021年 12月6日开工建设，累计到位中央资金680万元，目前完成投资411.34万元，完成河道治理长1.05公里。

- 五、资金安排情况

- 本次安排州级配套资金：双柏县沙甸河中村河段河道治理工程30万元，双柏县沙甸河坡脚底至南孔段治理工程30万元。

- 六、项目实施计划

- 双柏县沙甸河中村河段河道治理工程于2021年 12月10日开工建设，计划2022年5月11日完工，完成河道治理长5.421公里，完成投资1432.07万元。

- 双柏县沙甸河坡脚底至南孔段治理工程于2021年 12月6日开工建设，计划2022年5月15日完工，完成河道治理长4.21公里，完成投资1161.64万元，

- 七、项目实施成效

双柏县沙甸河中村河段河道治理工程该项目实施后可保护0.522万人和0.232万亩农田防洪安全，防洪标准提高至10年一遇，有效提高河道防洪能力。

双柏县沙甸河坡脚底至南孔段治理工程该项目实施后可保护0.026万人和0.051万亩农田防洪安全，防洪标准提高至10年一遇，有效提高河道防洪能力。